## Slide 1
Presentación de Avance Fase 2
A&J CONNECT
Plataforma web inteligente para la transformación digital de A&J Automotriz.
Integrantes
Matías Baxman · Benjamín Romero · Benjamín Ojeda
Docente
Mauricio Figueroa
Sección
002D

## Slide 2
CONTENIDOS
01
Contexto
02
Problema
03
Necesidad
04
Solución
05
Requerimientos e Historias
06
Arquitectura del Sistema
07
Modelo de Datos
08
Metodología
09
Roles del Equipo
10
Evidencias de Sprint
10.1
Sprint Backlog
10.2
Kanban Board
10.3
Impediment Log
10.4
Burndown Chart
10.5
Acta Sprint Review
11
Cronograma
12
Demostración en Vivo
13
Conclusiones
14
Reflexión Final

## Slide 3
A&J Servicio Automotriz es un taller mecánico independiente ubicado en Quilpué, Región de Valparaíso.
Se dedican al mantenimiento y reparación de vehiculos pero también pueden ofrecer distintos insumos.
Su propuesta de valor se basa en la confiabilidad, la experiencia técnica de su personal y la cercanía en el trato.
Contexto
01

## Slide 4
Información Desparramada
Las órdenes físicas se traspapelan, se ensucian en la fosa y provocan pérdida del historial de los vehículos.
1
Cuellos de Botella
El auto queda varado ocupando un elevador mientras esperan que el cliente apruebe un presupuesto extra.
2
Tiempos Muertos
El administrador no sabe el estado exacto de cada trabajo en tiempo real sin interrumpir al mecánico.
3
Fugas de Capital
Desfase entre los repuestos que el mecánico saca de bodega y lo que realmente se cobra al cliente.
4
Incertidumbre del Cliente
El usuario siente desconfianza al no entender qué le están arreglando ni ver evidencia del diagnóstico.
5
Problema
02

## Slide 5
Automatización Comercial
Habilitar un catálogo digital disponible 24/7 para consulta de stock de repuestos y reserva autogestionada de citas.
1
Visibilidad y Control Operativo
Implementar un sistema interno de asignación de mecánicos, seguimiento de órdenes de trabajo y control de inventario en tiempo real.
2
Confianza y Respaldo Operativo
Crear un registro inalterable de diagnósticos y reparaciones que proteja legal y comercialmente al taller, mecánicos y clientes.
3
Transparencia y Fidelización
Ofrecer al usuario un sistema de seguimiento del vehículo en tiempo real para eliminar la incertidumbre en los tiempos de entrega.
4
Estandarización de Recepción
Digitalizar el check-in/check-out con pautas estandarizadas y registro fotográfico del estado inicial del auto.
5
Necesidad
03

## Slide 6
Plataforma web integral de gestión operativa y trazabilidad de servicios
Portal del cliente
Panel de control
Autogestión Comercial
Registro de usuarios, catálogo en línea de repuestos y aceites con disponibilidad y precios, y agendamiento de citas para pre-revisión.
Experiencia y Transparencia
Seguimiento del vehículo en tiempo real durante su estadía en el taller, valoraciones, reseñas e información corporativa.
Chatbot Inteligente
Canal de interacción con un asistente virtual para resolver dudas, consultar estados de servicio y recibir recomendaciones.
Historial y Comunidad
Acceso al historial de atenciones previas, conocer el establecimiento, las instalaciones y al equipo de trabajo.
Acceso por Roles
Control de permisos según perfil (mecánico, recepción, administración) y registro digital de inicio/término de turnos.
Gestión de Taller
Creación de órdenes de trabajo, emisión de presupuestos, órdenes de pago e historial centralizado de servicios.
Inventario y Personal
CRUD completo para gestión en tiempo real de repuestos, insumos y nómina de colaboradores.
Inteligencia de negocios
Componentes de IA para procesamiento de datos históricos, analítica avanzada y generación de KPIs estratégicos.
Solución
04

## Slide 7
★ CLAVE
📍
RF.06
Tracking de Vehículo
Línea de tiempo interactiva para que el cliente siga el estado de su vehículo en taller (Recibido → Diagnóstico → Reparación → Listo).
📷
RF.07
Check-in Digital
Registro de recepción del vehículo con fotografías del estado de la carrocería, kilometraje y nivel de combustible.
📋
RF.08
Apertura y Asignación de OT
Creación de órdenes de trabajo con folio único, asociando cliente, vehículo y mecánico responsable.
📦
RF.11
Descuento Automático de Stock
Sincronización del inventario restando automáticamente los insumos utilizados al vincularlos a una OT activa.
💰
RF.13
Gestión de Presupuestos
Elaboración de cotizaciones digitales detalladas (mano de obra + repuestos) para aprobación previa del cliente.
🤖
RF.23
Predicción de Demanda (IA)
Algoritmos de Machine Learning para proyectar la demanda de repuestos y períodos de alta carga en el taller.
Estos requerimientos representan las funcionalidades esenciales del sistema.
Requerimientos Funcionales
05

## Slide 8
Requerimientos No Funcionales
🔐
👆
⏱
🧠
★ CLAVE
RNF.01
Control de Acceso (RBAC)
Restricción de funciones administrativas mediante autenticación por roles (Mecánico, Recepción, Administrador).
RNF.05
Usabilidad en Taller
Interfaz adaptada con botones táctiles grandes y alto contraste, optimizada para el uso de tablets en la fosa/taller.
RNF.07
Disponibilidad (Uptime)
Garantía de un 99.5% de disponibilidad técnica del servidor para agendamientos 24/7.
RNF.13
Aislamiento de Procesos de IA
Ejecución aislada de los algoritmos de IA para no ralentizar el rendimiento de las transacciones diarias del taller.
Estos requerimientos representan las funcionalidades esenciales del sistema.
06

## Slide 9
🏗️
Infraestructura Base
Configuración del entorno, base de datos, autenticación y estructura del proyecto.
📋
Check-in Digital
Recepción digital de vehículos con registro fotográfico.
🔧
Gestión de Taller
Asignación de mecánicos, control de órdenes de trabajo y seguimiento en tiempo real.
📊
Dashboard & Reportes
Panel administrativo con métricas clave, reportes y análisis de rendimiento del taller.
🤖
IA & Automatización
Chatbot inteligente, predicción de tiempos y recomendaciones automáticas de mantenimiento.
07
Cada épica agrupa historias de usuario y se entrega de forma incremental por sprint.
1
2
3
4
5
De la infraestructura a la inteligencia artificial
Épicas

## Slide 10
Necesito Consultar el estado de mi vehículo mediante un token único
Con la finalidad de conocer el avance en tiempo real sin llamadas ni registros.
Necesito Interactuar con un chatbot automatizado
Con la finalidad de resolver dudas de servicios, repuestos y horarios 24/7.
HU-03
Necesito Agendar citas desde mi dispositivo móvil
Con la finalidad de asegurar la atención sin esperas presenciales.
HU-02
HU-01
Historias de usuario
08
01 · Cliente

## Slide 11
Necesito Registrar el check-in digital con fotografías de ingreso
Con la finalidad de respaldar la condición inicial del vehículo en la nube.
Necesito Actualizar el estado de las OTs y asociar repuestos en un clic
Con la finalidad de descontar stock y transparentar el avance al cliente.
Necesito Exportar cotizaciones e informes en formato PDF
Con la finalidad de entregarlos impresos o enviarlos directamente al cliente.
HU-04
HU-05
HU-06
02 · Mecanico

## Slide 12
Necesito Visualizar métricas e informes predictivos de IA
Con la finalidad de proyectar la demanda de insumos y analizar la productividad.
Necesito Gestionar el catálogo de productos y permisos por rol
Con la finalidad de mantener el control de accesos y el stock actualizado.
HU-07
HU-08
03 · Administrador

## Slide 13
Necesito Validar la autenticación híbrida (JWT y Tokens) en la API
Con la finalidad de garantizar que los datos permanezcan protegidos.
Necesito Ejecutar pruebas continuas y monitorear servicios externos
Con la finalidad de asegurar la estabilidad del sistema antes de cada despliegue.
HU-09
HU-10
04 · Desarrolladores

## Slide 14
Arquitectura
09

## Slide 15
Enfoque ágil iterativo e incremental para el desarrollo de la plataforma
Metodología Scrum
01
Product Backlog
Historias de usuario priorizadas a partir de las 5 épicas principales (E01 a E05).
02
Sprint Planning
Definición de objetivos, entregables y asignación de tareas por ciclo de trabajo.
03
Daily Scrum
Sincronización técnica diaria sobre el avance en Frontend, Backend y Base de Datos.
04
Sprint Review
Demostración de incrementos de software probados y funcionales al final de cada Sprint.
05
Sprint Retrospective
Evaluación interna para la mejora continua del código y la integración de servicios externos.
10

## Slide 16
Product Owner
Scrum Master & DevOps Lead
Matías Baxman
Full Stack Developer & Lead Security
Benjamín Ojeda
Full Stack Developer & Integrations Lead
Roles
Distribución de responsabilidades en el equipo
JEFE DE A&J AUTOMOTRIZ
EQUIPO DE DESARROLLO
Damían Oyarzo
Define las prioridades del negocio, aprueba las historias de usuario y valida los incrementos funcionales en cada sprint.
Facilita las ceremonias ágiles, coordina con el cliente y administra los repositorios GitHub con flujos de CI/CD y despliegue.
Desarrolla componentes frontend/backend y lidera la seguridad del sistema, cifrado y gestión de tokens de acceso).
Benjamín Romero
Modela la base de datos, implementa la API en Django y lidera las integraciones con Cloudinary, WhatsApp y Botpress.
11

## Slide 17
01 Planificación & Control
Kanban Board & Sprint Backlog
Tablero de tareas en ejecución y backlog del Sprint activo.
Burndown Chart
Gráfico de trabajo pendiente para medir la velocidad del equipo.
02 Ejecución & Sincronización
Daily Meetings
Registros y minutas de la sincronización técnica diaria.
Impediment Log
Bitácora de bloqueos técnicos detectados y soluciones aplicadas.
03 Cierre & Entrega
Sprint Review & Retrospective
Minutas de demostración al cliente y acuerdos de mejora continua.
Incremento Funcional (MVP)
Software ejecutable, probado y desplegado al final del ciclo.
Evidencias Sprint 1
Artefactos operativos de seguimiento y control generados en cada iteración
12

## Slide 18
10.1 Sprint Backlog
Resumen de Historias de Usuario
Objetivo del Sprint
Flujo operativo base de recepción, inventario y órdenes de trabajo (Semanas 7 a 9)
Carga Total
15 Tareas Técnicas (T-01 a T-15) |
33 Horas Estimadas Totales.
Estado de Avance
Tareas Completadas
15 Tareas (33 Horas / 100% completado).
Desglose por Área:
Backend: 100% completado (T-01, T-02, T-05, T-06, T-09, T-10, T-14).
Historias de Usuario Abordadas
HU-04: Check-in y Fotografías en Nube
HU-05: Actualización de OT y Stock Transaccional
HU-08: Catálogo de Insumos y Control de Roles RBAC
Frontend: 100% completado (T-03, T-04, T-07, T-08, T-11, T-13, T-15).
QA / Pruebas: T-12 (Pruebas integrales de flujo operativo).
13

## Slide 19
Por Hacer
10.2 Kanban Board
Pendiente
Terminado (15 Tareas · 33hrs)
[T-01] Modelo entidades y RBAC Neon (Benjamín Romero · 2 hrs)
[T-02] Endpoints CRUD Catálogo (Benjamín Romero · 2 hrs)
[T-03] Vista tabla inventario React (Benjamín Ojeda · 2 hrs)
[T-04] Modal/Formulario insumos (Benjamín Ojeda · 2 hrs)
[T-05] Modelos Cliente, Auto, CheckIn (Benjamín Romero · 2 hrs)
[T-06] Integración Cloudinary Django (Benjamín Romero · 2 hrs)
[T-07] Interfaz táctil Check-in móvil (Matías Baxman · 3 hrs)
[T-08] Compresión cliente de fotos (Matías Baxman · 2 hrs)
[T-09] Modelo OrdenTrabajo y estados (Benjamín Romero · 2 hrs)
[T-10] Transacción atómica de stock (Benjamín Ojeda · 3 hrs)
[T-11] Componente detalle de OT en React (Matías Baxman · 3 hrs)
[T-13] Implementación Login JWT (Benjamín Ojeda · 2 hrs)
[T-14] Endpoints CRUD de Personal (Benjamín Romero · 2 hrs)
[T-15] Vista Gestión de Personal (Benjamín Romero · 2 hrs)
14

## Slide 20
10.3 Impediment Log
Impedimento: IMP-01 | Área: Frontend & Seguridad
Impacto: Alto (Bloqueo crítico de consumo de API)
Estado: Resuelto (25/09/2026) | Resp: Benjamín Ojeda
Descripción del Problema
Bloqueo inicial en las vistas de catálogo e inventario (T-03 / T-04) debido a la respuesta 401 Unauthorized al consumir endpoints protegidos de Django REST Framework por falta de un módulo de autenticación previo en el cliente.
Plan de Mitigación / Solución Aplicada
  Creación de la tarea emergente T-13: Desarrollo del componente Login.jsx con Tailwind CSS.
  Integración del flujo con SimpleJWT (/api/v1/authlogin/) y almacenamiento seguro del token en localStorage.
  Desbloqueo inmediato de las peticiones HTTP mediante interceptores Axios.
15

## Slide 21
Horas Reales Restantes
Horas Ideales
Día 14
Día 10
Día 12
Día 13
Día 15
Día 0
Día 11
Día 2
Día 6
Día 1
Día 3
Día 4
Día 5
Día 7
Día 8
Día 9
40
30
20
10
0
10.4 Burndown Chart
Carga Inicial: 33.0 horas ideales estimadas (Semanas 7 a 9).
Burndown Chart
Hito Técnico: Se absorbió la tarea emergente T-13 (Login JWT) en el Día 4 sin retrasar nada.
Estado Actual: 100% de avance (33 hrs quemadas).
16

## Slide 22
10.5 Acta Sprint Review
Click aquí para visualizar el documento
17

## Slide 23
14
Cronograma
Carta Gantt con hitos, Sprints y dependencias del proyecto
18

## Slide 25
12. Demostración en Vivo
Acceso a Entornos y URLs Públicas
Entorno de Producción / Testing (Hosting IP Pública)
  Frontend (PWA Client & Admin): https://aj-connect-frontend.vercel.app/dashboard
Flujo Crítico a Demostrar
Credenciales de Demostración
  Perfil Administrador: bromero/ br21663561-2
  Perfil Mecánico: mbaxman / mb21732460-2
  Perfil Recepcionista: bojeda/ bo21612560-6
Historias de Usuario Clave Ejecutables en Vivo
  Backend (API REST DRF): https://aj-connect-backend.onrender.com
  Autenticación JWT y control de acceso por roles (HU-08 / T-13).
  Check-in vehicular táctil con carga y almacenamiento de fotografías en la nube (HU-04 / T-06, T-07).
  Apertura de Orden de Trabajo (OT) y descuento automático/atómico de stock en inventario (HU-05 / T-09, T-10).
19

## Slide 26
13. Conclusiones y Próximos Pasos
Conclusiones del Avance - Sprint 1
Trazabilidad operativa:
Check-in táctil y almacenamiento seguro de fotos en Cloudinary.
Próximos Pasos - Sprint 2 / Portal & Tracking
Inventario transaccional:
Descuento atómico de stock desde la API Django REST Framework.
Capacidad ágil
Incorporación de T-13 (autenticación JWT) con 100% de cumplimiento.
Portal del cliente:
Consulta de servicios, catálogo y agendamiento de citas desde la PWA.
Seguimiento en tiempo real:
Línea de tiempo del vehículo mediante token único (RF.06).
Notificaciones automáticas:
Avisos de estado vía WhatsApp para mantener informado al cliente.
20

## Slide 27
Aprendizajes y expectativas al enfrentar un proyecto real en la fase de diseño
Matías Baxman
Scrum Master & DevOps Lead
"Llevar Scrum a un taller real nos demostró que organizar bien el backlog y la comunicación en el equipo es igual de importante que tirar código. Tener el trabajo claro desde el primer día hizo la diferencia."
Benjamín Ojeda
Full Stack Developer & Lead Security
"Lo mejor de este Sprint fue implementar autenticación real con JWT y transacciones atómicas para el stock. Ver cómo el sistema responde de forma segura y sin fallar al descontar productos te cambia la cabeza."
Benjamín Romero
Full Stack Developer & Integrations Lead
"Conectar Django REST con servicios en la nube como Cloudinary para el check-in nos demostró lo clave que es una buena arquitectura base. Lograr que el flujo operativo funcione de punta a punta te da mucha confianza para lo que viene."
Reflexiones
21

## Slide 28
Gracias por su atención
¿Alguna pregunta?